## Приложение

## к постановлению администрации

## Тейковского муниципального района

## от 15.02.2013 № 69

ПЛАН

мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Тейковского муниципального района в 2013 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья, а также по оповещению населения в случае возможного подтопления (затопления) населенных пунктов и объектов экономики | до 20.02 | Отдел по делам ГО и ЧС, главы администраций городского и сельских поселений |  |
|  | Создание в администрации района и на территории поселений оперативных штабов по координации деятельности в период весеннего паводка | до 01.03 | Председатель КЧС и ОБП района, главы администраций городского и сельских поселений |  |
|  | Определение перечня населенных пунктов поселений, попадающих в зону возможного подтопления (затопления) | до 01.03 | Председатель КЧС и ОБП района, по представлению глав администраций городского и сельских поселений |  |
|  | Организация работ по обследованию дорог, мостов и других сооружений и принятие мер по их обследованию, расчистке, ремонту, дополнительному укреплению | до 01.03 | Главы администраций городского и сельских поселений |  |
|  | Определение мест временного размещения для пострадавшего населения, попадающего в зоны возможного подтопления (затопления), организация их первоочередного жизнеобеспечения | до 01.03 | Председатель КЧС и ОБП района |  |
|  | Разработка мер по сохранению сельскохозяйственных животных, семян, кормов, животноводческих построек в период паводка и обеспечение хозяйств необходим запасом ГСМ | до 01.03 | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и имущественных отношений, руководители сельхоз предприятий района |  |
|  | Разработка и осуществление мероприятий по недопущению попадания в реки и другие водоемы отходов промышленного и сельскохозяйственного производства | в период паводка | Главы администраций городского и сельских поселений, руководители предприятий района |  |
|  | Организация работ по предупреждению размыва мест расположения кладбищ и скотомогильников, попадающих в зону возможного подтопления | в период паводка | Главы администраций городского и сельских поселений |  |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка в случае эвакуации населения из зон затопления в период весеннего паводка, принятие мер по недопущению случаев мародерства | в период паводка | ММ отдел МВД России «Тейковский» |  |
|  | Обеспечению безопасности движения школьных автобусов в период паводка | в период паводка | Отдел образования района |  |
|  | Организация устойчивого функционирования оповещения и обеспечение связи с населением в зонах возможного подтопления (затопления) | в период паводка | Отдел по делам ГО и ЧС, главы администрации городского и сельских поселений |  |
|  | Организация разъяснительной работы среди населения по правилам поведения в зонах возможного затопления | в период паводка | Отдел по делам ГО и ЧС, главы администрации городского и сельских поселений |  |
|  | Организация проверки объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения), создание резервных источников | в период паводка | Главы администраций городского и сельских поселений |  |
|  | Создание необходимого аварийного запаса горюче-смазочных материалов для заправки автотранспорта, принимающего участие в ликвидации последствий весеннего паводка | до 1.03 | Отдел по делам ГО и ЧС, главы администраций городского и сельских поселений |  |
|  | Организация работ по созданию запаса продовольствия и предметов первой необходимости для обеспечения населения, попавшего в зоны затопления с учетом развертывания подвижных пунктов продовольственного и вещевого снабжения | до 01.03 | Отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений совместно с отделом по делам ГО и ЧС, главы администраций городского и сельских поселений |  |
|  | Организация финансирования денежными средствами из финансового резерва для проведения работ по ликвидации последствий весеннего паводка | по мере необхо-димости | Финансовый отдел администрации района, главы администраций городского и сельских поселений |  |
|  | Определение состава сил и средств из числа физических и юридических лиц (имеющих маломерные суда), привлекаемых в период весеннего половодья, и согласование порядка их привлечения | до 01.03 | Председатель КЧС и ОПБ района |  |
|  | Проведение организационной работы среди населения муниципальных образований по страхованию имущества и инженерных сооружений, попавших в зону подтопления | до 15.03 | Главы администраций городского и сельских поселений |  |