**АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 12.05.2014 № 266

г. Тейково

**Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района**

( в редакции постановления администрации Тейковского муниципального района №486 от 27.12.2017г.)

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2014года №164-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области» администрация Тейковского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района (прилагается).

**Глава администрации**

**Тейковского муниципального района Е.К. Засорина**

Приложение

к [постановлению](file:///C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\актуал.редакция%20пост.266%20от%2012.05.2014%20.docx#sub_0) администрации

Тейковского муниципального района

от 12.05.2014г. N 266

**Муниципальная программа**

**капитального ремонта общего имущества   
в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района**

**1. Паспорт муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных   
на территории Тейковского муниципального района**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района (далее - Программа) |
| Наименование документа и дата принятия решения о разработке Программы | [Жилищный кодекс](garantF1://12038291.0) Российской Федерации;  Закон Ивановской области от 27.06.2013  № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области» |
| Разработчик Программы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района |
| **Цели Программы** | улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Тейковского муниципального района, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки |
| **Задачи Программы** | эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки |
| **Источники финансирования Программы** | средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;  средства федерального бюджета, средства бюджета Ивановской области, местного бюджета в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами Ивановской области, муниципальными правовыми актами |
| **Показатель (индикатор) Программы** | количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту общего имущества |
| Сроки реализации Программы | 2015 – 2044 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района, за исключение многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки;  создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Тейковского муниципального района |
| Система контроля  за реализацией Программы | контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Тейковского муниципального района |
|  |  |

**2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы   
в сфере реализации Программы**

В настоящее время техническое состояние многих многоквартирных домов в Тейковском районе не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда — многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания и достигший критического уровня «недоремонт» домов.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические — с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

# 3. Основные цели и задачи Программы

Реализация Программы позволит решить основные цели и задачи, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Цели Программы | улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Тейковского муниципального района, за исключение многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки |
| **Задачи Программы** | эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки |

**4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района**

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного постановлением Правительства Ивановской области, определен в статье 5 Закона Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области» (далее – Закон Ивановской области № 51-ОЗ).

**5. Определение очередности включения многоквартирных домов в Программу**

Очередность включения многоквартирных домов в Программу, очередность выполнения видов работ по капитальному ремонту общего имущества по каждому многоквартирному дому определена Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области при разработке региональной Программы.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Ресурсным обеспечением Программы являются средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Ивановской области, местного бюджета, в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами Ивановской области, муниципальными правовыми актами.

**7. Порядок актуализации Программы**

Основаниями для актуализации Программы могут являться:

выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению из Программы (включению в Программу);

изменение видов и объемов государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, включенном в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в этом многоквартирном доме.

При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

**8. Порядок разработки и утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации Программы**

Разработка и утверждение краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации Программы осуществляется в порядке установленном постановлением Правительства Ивановской области.

Муниципальный краткосрочный план реализации Программы составляется дифференцированно по муниципальным образованиям Тейковского муниципального района.

Формы муниципального краткосрочного плана реализации Программы приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

**9. Организация контроля за ходом исполнения Программы**

Общее руководство и управление Программой осуществляет администрация Тейковского муниципального района.

Администрации городского и сельских поселений ежегодно подготавливают отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы (далее – отчет) и в срок до 20февраля года, следующего за отчетным, представляют его в администрацию Тейковского муниципального района. Отчет должен содержать информацию о количестве отремонтированных домов, затраченных на данные цели денежных средствах в разрезе отремонтированных домов по видам ремонта, собранных денежных средствах на капитальный ремонт за отчетный период. Администрация Тейковского муниципального района в срок до 1марта года, следующего за отчетным, представляет сводный отчет в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области.

**10. Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает себя оценку степени выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

При значении степени выполнения мероприятий Программы более или равной 80 и менее или равной 100 процентам эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80 процентов – низкой.

Показателем (индикатором) Программы является количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту общего имущества. Значения показателя (индикатора) Программы, характеризующего ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведены в приложении 3 к Программе.

Приложение 1 к муниципальной программе

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории Тейковского муниципального района

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Тейковского муниципального района, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Адрес многоквартирного дома, улица, номер дома | | Год проведения капитального ремонта | Вид работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 3 | 2015 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 5 | 2015 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Терентьево | без улицы | 4 | 2015 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 7 | 2015 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Спортивная | 4 | 2015 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Максимцево | без улицы | 9 | 2015 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Спортивная | 3 | 2015 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, с. Оболсуново | улица Заречная | 20 | 2015 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 3 | 2015 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Центральная | 6 | 2015 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Спортивная | 1 | 2015 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Спортивная | 2 | 2015 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Железнодорожная | 2 | 2015 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Центральная | 3 | 2015 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Лесная | 24 | 2015 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 1 | 2015 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Транспортная | 4 | 2015 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, с. Оболсуново | улица Заречная | 16 | 2015 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, д. Сокатово | улица Советская | 9 | 2015 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Центральная | 7 | 2015 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Центральная | 5 | 2015 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Центральная | 4 | 2015 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 2 | 2016 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 4 | 2016 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 20 | 2016 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Красноармейская | 58 | 2016 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Школьная | 7 | 2016 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица 1-я Лесная | 6 | 2016 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Большое Клочково | улица Совхозная | 9 | 2016 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 1 | 2016 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 6 | 2016 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, с. Оболсуново | улица Заречная | 19 | 2016 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 24 | 2016 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 5 | 2016 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 5 | 2016 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Лесная | 17 | 2016 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 22 | 2016 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 26 | 2017 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица 1-я Лесная | 1 | 2017 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 7 | 2017 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 6 | 2017 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Московская | 1 | 2017 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица 1-я Лесная | 5 | 2017 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Лесная | 26 | 2017 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Лесная | 19 | 2017 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 10 | 2017 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 8 | 2017 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 1 | 2017 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Красноармейская | 57 | 2018 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 8 | 2018 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, с. Зиново | без улицы | 27 | 2018 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 18 | 2018 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 10 | 2018 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 9 | 2018 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Пограничная | 14 | 2019 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 8 | 2019 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Крапивновское сельское поселение, с. Крапивново | улица Центральная | 20 | 2020 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, д. Сокатово | улица Советская | 14 | 2021 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Железнодорожная | 3 | 2025 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Транспортная | 2 | 2025 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 12 | 2025 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Транспортная | 3 | 2025 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый | улица Светлая | 4 | 2025 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый | улица Светлая | 1 | 2025 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый | улица Светлая | 3 | 2025 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Крапивновское сельское поселение, с. Крапивново | улица Центральная | 44 | 2025 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый | улица Светлая | 2 | 2025 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Большое Клочково | улица Совхозная | 11 | 2025 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Крапивновское сельское поселение, с. Крапивново | улица Центральная | 46 | 2025 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Большое Клочково | улица Совхозная | 10 | 2025 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Пограничная | 11 | 2025 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 9 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Елховка | улица Школьная | 25 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 14 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 3 | 2025 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Красноармейская | 62 | 2025 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 15 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Пограничная | 13 | 2025 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 2 | 2025 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 4 | 2025 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 13 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 8 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 4 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Октябрьская | 23 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 1 | 2025 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 3 | 2025 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 5 | 2025 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 25 | 2025 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Горки | без улицы | 46 | 2025 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, с. Оболсуново | улица Заречная | 23 | 2026 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 2 | 2026 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица 1-я Лесная | 2 | 2026 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, д. Суново | без улицы | 1 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Школьная | 24 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 4 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 26 | 2026 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Красноармейская | 59 | 2027 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Красноармейская | 60 | 2027 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, д. Сокатово | улица Советская | 12 | 2027 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 5 | 2027 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 7 | 2027 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 1 | 2027 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Транспортная | 5 | 2027 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 4 | 2027 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 1 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 2 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 3 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 4 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 5 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 6 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 1 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 2 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 5 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 6 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 8 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 9 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 10 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 11 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 12 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Совхозная | 1 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Совхозная | 2 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Совхозная | 3 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Совхозная | 4 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 2 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 6 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 7 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 8 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 14 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 15 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, д. Сокатово | улица Спортивная | 3 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, д. Суново | без улицы | 2 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Елховка | улица Школьная | 12 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 3 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 5 | 2028 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 7 | 2030 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Елховка | улица Школьная | 21 | 2030 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 6 | 2030 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 15 | 2030 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 8 | 2031 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Елховка | улица Школьная | 23 | 2031 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 8 | 2031 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 7 | 2031 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Крапивновское сельское поселение, с. Крапивново | улица Центральная | 48 | 2032 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 5 | 2032 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Спортивная | 5 | 2032 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 13 | 2032 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 14 | 2032 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Строителей | 1 | 2032 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Строителей | 2 | 2032 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Строителей | 3 | 2032 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 9 | 2032 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 11 | 2032 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 12 | 2032 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 13 | 2032 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 16 | 2032 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 17 | 2032 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 10 | 2032 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Ленина | 9 | 2032 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | д. 6 | 2032 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 1 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 3 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Транспортная | 4 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Центральная | 5 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Крапивновское сельское поселение, с. Крапивново | улица Центральная | 20 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 10 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Железнодорожная | 3 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 22 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Центральная | 7 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 8 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Центральная | 3 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 5 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Московская | 1 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Центральная | 6 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Терентьево | без улицы | 4 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Лесная | 19 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 5 | 2035 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 5 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Спортивная | 4 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Центральная | 4 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Лесная | 26 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Максимцево | без улицы | 9 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 8 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 10 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 7 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Спортивная | 3 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, с. Зиново | без улицы | 27 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 3 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 4 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица 1-я Лесная | 6 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Лесная | 17 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Спортивная | 1 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 2 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Железнодорожная | 2 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Спортивная | 2 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 7 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 26 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 6 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, с. Оболсуново | улица Заречная | 19 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Красноармейская | 58 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Лесная | 24 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Школьная | 7 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Красноармейская | 57 | 2035 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица 1-я Лесная | 1 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Большое Клочково | улица Совхозная | 9 | 2035 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица 1-я Лесная | 5 | 2035 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 24 | 2035 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, с. Оболсуново | улица Заречная | 20 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 1 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 18 | 2035 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, д. Сокатово | улица Советская | 9 | 2036 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, д. Сокатово | улица Советская | 14 | 2036 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 9 | 2036 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 6 | 2036 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 8 | 2036 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 20 | 2036 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, с. Оболсуново | улица Заречная | 16 | 2036 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 1 | 2036 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Пограничная | 14 | 2036 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 3 | 2036 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 5 | 2036 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 25 | 2036 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 13 | 2037 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Транспортная | 5 | 2037 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Елховка | улица Школьная | 12 | 2037 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый | улица Светлая | 4 | 2037 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый | улица Светлая | 1 | 2037 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый | улица Светлая | 3 | 2037 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Тейковский муниципальный район | Крапивновское сельское поселение, с. Крапивново | улица Центральная | 48 | 2037 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Красноармейская | 59 | 2037 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 3 | 2037 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Транспортная | 3 | 2037 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица 1-я Лесная | 2 | 2037 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый | улица Светлая | 2 | 2037 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Большое Клочково | улица Совхозная | 10 | 2037 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Большое Клочково | улица Совхозная | 11 | 2037 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 3 | 2037 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Пограничная | 11 | 2037 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 4 | 2037 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 8 | 2037 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 4 | 2037 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Октябрьская | 23 | 2037 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 4 | 2037 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 26 | 2037 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Горки | без улицы | 46 | 2037 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, д. Сокатово | улица Советская | 12 | 2038 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, д. Сокатово | улица Спортивная | 3 | 2038 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 4 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 6 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 7 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 8 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Совхозная | 1 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Совхозная | 2 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Совхозная | 3 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Совхозная | 4 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 2 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 14 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 15 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 2 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 3 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 4 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 5 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 6 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 1 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 2 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 5 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 8 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 9 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 10 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 11 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 12 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 1 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 6 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 7 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 1 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 5 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 12 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 2 | 2038 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Пограничная | 13 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 7 | 2038 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Школьная | 24 | 2038 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Красноармейская | 60 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 6 | 2038 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 1 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Транспортная | 2 | 2039 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Спортивная | 5 | 2039 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Красноармейская | 62 | 2039 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 14 | 2039 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 2 | 2039 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 9 | 2039 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, д. Суново | без улицы | 1 | 2039 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 5 | 2039 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Елховка | улица Школьная | 21 | 2039 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 10 | 2039 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 9 | 2039 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 11 | 2039 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 12 | 2039 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 13 | 2039 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Ленина | 9 | 2039 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 6 | 2039 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 5 | 2040 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Строителей | 1 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Строителей | 3 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 16 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 17 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 13 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 14 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Строителей | 2 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Елховка | улица Школьная | 25 | 2040 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Елховка | улица Школьная | 23 | 2040 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 7 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 8 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, д. Суново | без улицы | 2 | 2040 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 8 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Крапивновское сельское поселение, с. Крапивново | улица Центральная | 46 | 2040 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Крапивновское сельское поселение, с. Крапивново | улица Центральная | 44 | 2040 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Полевая | 11 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 15 | 2041 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, с. Оболсуново | улица Заречная | 23 | 2041 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 15 | 2041 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 15 | 2041 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 1 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Центральная | 5 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 18 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 9 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 10 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 8 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 22 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Центральная | 7 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Центральная | 3 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Центральная | 6 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 5 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 20 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Центральная | 4 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 8 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 10 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 5 | 2041 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 26 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, д. Сокатово | улица Советская | 9 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 8 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 6 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 7 | 2041 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, с. Зиново | без улицы | 27 | 2041 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 2 | 2041 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 5 | 2041 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Железнодорожная | 2 | 2041 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 4 | 2041 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 6 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Спортивная | 4 | 2041 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, с. Оболсуново | улица Заречная | 16 | 2041 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Железнодорожная | 3 | 2041 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, с. Оболсуново | улица Заречная | 19 | 2041 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Московская | 1 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Крапивновское сельское поселение, с. Крапивново | улица Центральная | 20 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 1 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Лесная | 19 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица 1-я Лесная | 1 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Максимцево | без улицы | 9 | 2042 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Большое Клочково | улица Совхозная | 9 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 3 | 2042 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 24 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, с. Оболсуново | улица Заречная | 20 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 3 | 2042 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица 1-я Лесная | 5 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Школьная | 7 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Лесная | 26 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Спортивная | 2 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Красноармейская | 57 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 1 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица 1-я Лесная | 6 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Лесная | 17 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Спортивная | 1 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Спортивная | 3 | 2042 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Лесная | 24 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Красноармейская | 58 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 7 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Транспортная | 4 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Терентьево | без улицы | 4 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 14 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 9 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Красноармейская | 60 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Красноармейская | 62 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, д. Сокатово | улица Спортивная | 3 | 2042 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Елховка | улица Школьная | 12 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Транспортная | 5 | 2042 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 2 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 3 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Спортивная | 5 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Крапивновское сельское поселение, с. Крапивново | улица Центральная | 48 | 2042 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Тейковский муниципальный район | Крапивновское сельское поселение, с. Крапивново | улица Центральная | 46 | 2042 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Совхозная | 3 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Крапивновское сельское поселение, с. Крапивново | улица Центральная | 44 | 2042 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 6 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 7 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 8 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Совхозная | 4 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 2 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Совхозная | 1 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 14 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 15 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 2 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 3 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 4 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 5 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 6 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 1 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 2 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 8 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 9 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 10 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 12 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 1 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 5 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 6 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 11 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Совхозная | 2 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, д. Суново | без улицы | 2 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 7 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 1 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 4 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 5 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, с. Оболсуново | улица Заречная | 23 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 7 | 2042 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Пограничная | 13 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица 1-я Лесная | 2 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 4 | 2042 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 2 | 2042 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Большое Клочково | улица Совхозная | 10 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Большое Клочково | улица Совхозная | 11 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 15 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Транспортная | 2 | 2042 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 4 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Октябрьская | 23 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Ленина | 9 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 1 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 3 | 2042 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 4 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 5 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 25 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 26 | 2042 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Пограничная | 11 | 2043 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 3 | 2043 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Молодежная | 8 | 2043 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 15 | 2043 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Красноармейская | 59 | 2043 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Школьная | 24 | 2043 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 10 | 2043 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 9 | 2043 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 11 | 2043 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 12 | 2043 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 13 | 2043 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 17 | 2043 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Строителей | 1 | 2043 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Строителей | 3 | 2043 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Междуреченск | без улицы | 16 | 2043 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 13 | 2043 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Комсомольская | 14 | 2043 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новогоряновское сельское поселение, с. Новое Горяново | улица Строителей | 2 | 2043 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 13 | 2043 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 7 | 2043 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 5 | 2043 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Транспортная | 3 | 2043 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Елховка | улица Школьная | 23 | 2043 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, д. Суново | без улицы | 1 | 2043 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 12 | 2043 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 6 | 2043 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 8 | 2043 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 5 | 2043 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Елховка | улица Школьная | 25 | 2043 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый | улица Светлая | 2 | 2043 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Елховка | улица Школьная | 21 | 2043 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 8 | 2043 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Горки | без улицы | 46 | 2043 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Центральная | 7 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Центральная | 5 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Центральная | 4 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый | улица Светлая | 1 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый | улица Светлая | 3 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый | улица Светлая | 4 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 15 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Транспортная | 4 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 18 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 9 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 8 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Крапивновское сельское поселение, с. Крапивново | улица Центральная | 20 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Лесная | 24 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица 1-я Лесная | 5 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 20 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, с. Оболсуново | улица Заречная | 19 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Терентьево | без улицы | 4 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, с. Оболсуново | улица Заречная | 16 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 6 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Лесная | 17 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Большое Клочково | улица Совхозная | 9 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Лесная | 26 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица 1-я Лесная | 1 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, с. Зиново | без улицы | 27 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 1 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 24 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Лесная | 19 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Школьная | 7 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 8 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 7 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 8 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица 1-я Лесная | 6 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, с. Оболсуново | улица Заречная | 20 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Московская | 1 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 6 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Спортивная | 1 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 10 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 2 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 3 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 4 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 5 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 7 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 26 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Спортивная | 2 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Спортивная | 3 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 10 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 1 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 5 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Максимцево | без улицы | 9 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 22 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Спортивная | 4 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 3 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Железнодорожная | 2 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Центральная | 3 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Железнодорожная | 3 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, д. Пятый Участок Тейковского торфопредприятия | улица Центральная | 6 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 5 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 14 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Транспортная | 2 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Большое Клочково | улица Совхозная | 10 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Большое Клочково | улица Совхозная | 11 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Центральная | 12 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Транспортная | 3 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Транспортная | 5 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Завокзальная | 9 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, с. Оболсуново | улица Заречная | 23 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | улица Спортивная | 5 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый | улица Светлая | 4 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый | улица Светлая | 3 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 15 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый | улица Светлая | 1 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Красноармейская | 62 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Пограничная | 13 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 3 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица 1-я Лесная | 2 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 2 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый | улица Светлая | 2 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино | площадь Ленина | 13 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Елховка | улица Школьная | 25 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, д. Суново | без улицы | 1 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Пограничная | 11 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 4 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Школьная | 24 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 5 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 8 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Крапивновское сельское поселение, с. Крапивново | улица Центральная | 46 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Крапивновское сельское поселение, с. Крапивново | улица Центральная | 44 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Крапивновское сельское поселение, с. Крапивново | улица Центральная | 48 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, д. Суново | без улицы | 2 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Морозовское сельское поселение, с. Морозово | улица Молодежная | 7 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 7 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Полевая | 11 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 8 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Октябрьская | 23 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Гагарина | 4 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Полевая | 11 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Нерльское городское поселение, п. Нерль | улица Полевая | 11 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 6 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 1 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 3 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 4 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 5 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 6 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 25 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 26 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Горки | без улицы | 46 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 6 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово | улица Загородная | 26 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Тейковский муниципальный район | Большеклочковское сельское поселение, д. Горки | без улицы | 46 | 2044 | капитальный ремонт фасада |