**ПРОЕКТ**

**администрация**

**тейковского муниципального района**

**ивановской области**

**п о с т а н о в л е н и е**

от №

г. Тейково

**О внесении изменений в постановление администрации Тейковского муниципального района от 24.11.2016г. № 191 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» (в действующей редакции)**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тейковского муниципального района, постановлением администрации Тейковского муниципального района от 01.10.2013 №523 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тейковского муниципального района», в целях реализации муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов», администрация Тейковского муниципального района

**постановляет:**

Внести в постановление администрации Тейковского муниципального района от 24.11.2016г. № 191 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» (в действующей редакции) следующие изменения:

В приложении к постановлению:

1. Раздел «1. Паспорт программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

2. Таблицу 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы Раздела «3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

3. Таблицу 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы Раздела «4. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

3. В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»:

3.1. Раздел «1. Паспорт подпрограммы» «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» изложить в новой редакции согласно приложению 4.

3.2. Таблицу 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Подпрограммы Раздела «2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 5.

3.3. Таблицу 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы Раздела «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 6.

**Глава Тейковского**

**муниципального района С.А. Семенова**

Приложение №1

к постановлению администрации

Тейковского муниципального района

от №

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации программы:  1 этап-2017г.  2 этап-2018г.  3 этап-2019г.  4 этап-2020г.  5 этап-2021г.  6 этап-2022г. |
| Администратор программы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства |
| Исполнители программы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства |
| Перечень подпрограмм | 1. Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов  2. Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов |
| Цель программы | Приведение автомобильных дорог и дорог внутри населенных пунктов в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил |
| Объёмы ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2017 год – 8693,3 тыс. руб.  2018 год – 11181,1 тыс. руб.  2019 год – 5459,1 тыс. руб.  2020 год – 5735,4 тыс. руб.  2021 год – 5735,4 тыс. руб.  2022 год – 5735,4 тыс. руб.  Бюджет Тейковского муниципального района:  2017 год – 5693,3 тыс. руб.  2018 год – 8181,1 тыс. руб.  2019 год – 5459,1 тыс. руб.  2020 год – 5735,4 тыс. руб.  2021 год – 5735,4 тыс. руб.  2022 год – 5735,4 тыс. руб.  Бюджет Ивановской области:  2017 год – 3000,0 тыс. руб.  2018 год – 3000,0 тыс. руб.  2019 год – 0,0 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 0,0 тыс. руб. |

Приложение №2

к постановлению администрации

Тейковского муниципального района

от №

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Значения показателей** | | | | | |
| **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 98,241 | 99,941 | 99,941 | 99,941 | 99,941 | 99,941 |
| 2. | Протяженность дорог местного значения с твердым покрытием | км. | 33,7 | 35,3 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 3. | Из них с усовершенствованным покрытием | км. | 13,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 4. | Протяженность сети дорог внутри населенных пунктов | км. | 160,527 | 163,315 | 163,315 | 163,315 | 163,315 | 163,315 |
| 5. | Протяженность дорог внутри населенных пунктов с твердым покрытием | км. | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 6. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км. | 5,157 | 3,536 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 9. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км. | 209,28 | 210,3 | 210,6 | 210,8 | 211,0 | 211,1 |
| 10. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 80,9 | 79,9 | 80,0 | 80,1 | 80,2 | 80,2 |
| 11. | Число ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с сопутствующими дорожными условиями | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог с учетом сезонных особенностей | % | 52,3 | 60,0 | 65,0 | 67,0 | 67,5 | 68,0 |

Приложение №3

к постановлению администрации

Тейковского муниципального района

от №

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** |
| Программа «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов», всего | | | 8693,3 | 11181,1 | 5459,1 | 5735,4 | 5735,4 | 5735,4 |
| Бюджетные ассигнования | | | 8693,3 | 11181,1 | 5459,1 | 5735,4 | 5735,4 | 5735,4 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | | 5693,3 | 8181,1 | 5459,1 | 5735,4 | 5735,4 | 5735,4 |
| - бюджет Ивановской области | | | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» | | 3120,6 | 3936,1 | 2303,0 | 2303,0 | 2303,0 | 2303,0 |
|  | Бюджетные ассигнования | | 3120,6 | 3936,1 | 2303,0 | 2303,0 | 2303,0 | 2303,0 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | | 3120,6 | 3936,1 | 2303,0 | 2303,0 | 2303,0 | 2303,0 |
|  | - областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» | | 5572,7 | 7245,0 | 3156,1 | 3432,4 | 3432,4 | 3432,4 |
|  | Бюджетные ассигнования | | 5572,7 | 7245,0 | 3156,1 | 3432,4 | 3432,4 | 3432,4 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | | 2572,7 | 4245,0 | 3156,1 | 3432,4 | 3432,4 | 3432,4 |
|  | - бюджет Ивановской области | | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №4

к постановлению администрации

Тейковского муниципального района

от №

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов |
| Срок реализации подпрограммы | 2017-2022гг. |
| Исполнители подпрограммы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства |
| Цели подпрограммы | 1. Улучшение качества дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов  2. Снижение уровня аварийности на автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и в населенных пунктах. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2017 год – 5572,7 тыс. руб.  2018 год – 7245,0 тыс. руб.  2019 год – 3156,1 тыс. руб.  2020 год – 3432,4 тыс. руб.  2021 год – 3432,4 тыс. руб.  2022 год – 3432,4 тыс. руб.  Бюджет Тейковского муниципального района:  2017 год – 2572,7 тыс. руб.  2018 год – 4245,0 тыс. руб.  2019 год – 3156,1 тыс. руб.  2020 год – 3432,4 тыс. руб.  2021 год – 3432,4 тыс. руб.  2022 год – 3432,4 тыс. руб.  Бюджет Ивановской области:  2017 год – 3000,0 тыс. руб.  2018 год – 3000,0 тыс. руб.  2019 год – 0,0 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 0,0 тыс. руб. |

Приложение №5

к постановлению администрации

Тейковского муниципального района

от №

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Значения показателей** | | | | | | |
| **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | | **2022г.** |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 98,241 | 99,941 | 99,941 | 99,941 | 99,941 | | 99,941 |
| 2. | Протяженность дорог местного значения с твердым покрытием | км. | 33,7 | 35,3 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | | 36,0 |
| 3. | Из них с усовершенствованным покрытием | км. | 13,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | | 14,2 |
| 4. | Протяженность сети дорог внутри населенных пунктов | км. | 160,527 | 163,315 | 163,315 | 163,315 | 163,315 | | 163,315 |
| 5. | Протяженность дорог внутри населенных пунктов с твердым покрытием | км. | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | | 52,8 |
| 6. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 7. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 8. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км. | 5,157 | 3,536 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | 4,0 |
| 9. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км.) | км. | 209,28 | 210,3 | 210,6 | 210,8 | 211,0 | | 211,1 |
| 10. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (%) | % | 80,9 | 79,9 | 80,0 | 80,1 | | 80,2 | 80,2 |

Приложение №6

к постановлению администрации

Тейковского муниципального района

от №

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы/ Источник ресурсного обеспечения** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** |
| Подпрограмма «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов», всего | | 5572,7 | 7245,0 | 3156,1 | 3432,4 | 3432,4 | 3432,4 |
| бюджетные ассигнования | | 5572,7 | 7245,0 | 3156,1 | 3432,4 | 3432,4 | 3432,4 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | 2572,7 | 4245,0 | 3156,1 | 3432,4 | 3432,4 | 3432,4 |
| - бюджет Ивановской области | | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | - мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов  бюджетные ассигнования | 2542,2 | 4214,5 | 3156,1 | 3432,4 | 3432,4 | 3432,4 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 2542,2 | 4214,5 | 3156,1 | 3432,4 | 3432,4 | 3432,4 |
| - бюджет Ивановской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | -ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Тейковского муниципального района «Нерль-Суново» | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | -ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Тейковского муниципального района участка а/дороги «Оболсуново-Алферьево» | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет Тейковского муниципального района | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | - строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. на формирование муниципальных дорожных фондов | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджетные ассигнования | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Ивановской области | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | - софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. на формирование муниципальных дорожных фондов | - | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджетные ассигнования | - | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет Тейковского муниципального района | - | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |