**администрация**

**тейковского муниципального района**

**ивановской области**

**п о с т а н о в л е н и е**

от 11.12.2019 № 340

г. Тейково

**О внесении изменений в постановление администрации Тейковского муниципального района от 22.11.2013г. № 622 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным**

**жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами**

**жилищно-коммунального хозяйства населения**

**Тейковского муниципального района» (в действующей редакции)**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тейковского муниципального района, постановлением администрации Тейковского муниципального района от 01.10.2013 №523 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тейковского муниципального района», в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района», администрация Тейковского муниципального района

**постановляет:**

Внести в постановление администрации Тейковского муниципального района от 22.11.2013г. № 622 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» (в действующей редакции) следующие изменения:

в приложении № 1 к постановлению:

1. Раздел «1. Паспорт программы» изложить в новой редакции согласно приложению №1.

2. Раздел «4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Тейковского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению №2.

3. В приложении №1 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» - подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе»:

3.1. Раздел «1. Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению №3.

3.2. Раздел «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению №4.

4. В приложении №4 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» - подпрограмма «Развитие газификации Тейковского муниципального района»:

4.1. Раздел «1. Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению №5.

4.2. Раздел «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению №6.

5. В приложении №6 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» - подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района»:

5.1. Раздел «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению №7.

6. В приложении №7 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» - подпрограмма «Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района»:

6.1. Раздел «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению №8.

7. В приложении №8 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» - подпрограмма «Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением»:

7.1. Раздел «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению №9.

8. В приложении №10 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» - подпрограмма «Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района»:

8.1. Раздел «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению №10.

9. В приложении №12 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» - подпрограмма «Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района»:

9.1. Раздел «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению №11.

**И.о. главы Тейковского**

**муниципального района Е.С. Фиохина**

Приложение № 1 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 11.12.2019 № 340

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Обеспечение доступным и комфортным жильем,  объектами инженерной инфраструктуры и услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения  Тейковского муниципального района |
| Срок реализации  программы | 2014 – 2022 годы |
| Администратор  программы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района |
| Исполнители программы | - Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района;  - администрации поселений Тейковского муниципального района;  - финансово кредитные учреждения |
| Перечень  подпрограмм | 1.Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе  2. Переселение граждан из аварийного жилищного  фонда на территории Тейковского муниципального района  3. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе  4. Развитие газификации Тейковского муниципального района  5. Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района  6. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района  7. Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района  8. Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением  9. Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района  10. Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района  11. Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки  12. Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района  13. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Тейковского муниципального района |
| Цели программы | 1. Стимулирование развития жилищного строительства.  2. Повышение уровня газификации Тейковского муниципального района природным газом.  3. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования.  4. Улучшение технического состояния объектов ЖКХ, многоквартирных домов, обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами  5. Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности |
| Объем ресурсного обеспечения | Общий объем бюджетных ассигнований:  2014 год - 150839,845 тыс. руб.  2015 год - 7867,5 тыс. руб.  2016 год - 1859,22298 тыс. руб.  2017 год - 16289,30 тыс. руб.  2018 год - 17391,52 тыс. руб.  2019 год - 30731,35 тыс. руб.  2020 год - 9761,40 тыс. руб.  2021 год - 8635,51 тыс. руб.  2022 год - 8409,31 тыс. руб.  Федеральный бюджет:  2014 год - 1 843,7 тыс. руб.  2015 год - 2662,9 тыс. руб.  2016 год - 474,71432 тыс. руб.  2017 год - 483,20 тыс. руб.  2018 год - 543,90 тыс. руб.  2019 год - 750,33 тыс. руб.  2020 год - 0,00 тыс. руб.  2021 год - 0,00 тыс. руб.  2022 год - 0,00 тыс. руб.  бюджет Ивановской области:  2014 год - 141306,55 тыс. руб.  2015 год - 3689,1 тыс. руб.  2016 год - 471,95436 тыс. руб.  2017 год - 274,80 тыс. руб.  2018 год - 237,40 тыс. руб.  2019 год - 5481,47 тыс. руб.  2020 год - 0,00 тыс. руб.  2021 год - 0,00 тыс. руб.  2022 год - 0,00 тыс. руб.  бюджет Тейковского муниципального района:  2014 год - 1335,0 тыс. руб.  2015 год - 29,8 тыс. руб.  2016 год - 0,00 тыс. руб.  2017 год - 15531,30 тыс. руб.  2018 год - 16610,22 тыс. руб.  2019 год - 24499,55 тыс. руб.  2020 год - 9761,40 тыс. руб.  2021 год - 8635,51 тыс. руб.  2022 год - 8409,31 тыс. руб.  бюджеты поселений Тейковского муниципального района:  2014 год - 6354,595 тыс. руб.  2015 год - 1485,7 тыс. руб.  2016 год - 912,5543 тыс. руб.  2017 год - 0,00 тыс. руб.  2018 год - 0,00 тыс. руб.  2019 год - 0,00 тыс. руб.  2020 год - 0,00 тыс. руб.  2021 год - 0,00 тыс. руб.  2022 год - 0,00 тыс. руб.  Общий объем государственных внебюджетных фондов:  2014 год - 35416,963 тыс. руб.  2015 год - 0,00 тыс. руб.  2016 год - 0,00 тыс. руб.  2017 год - 0,00 тыс. руб.  2018 год - 0,00 тыс. руб.  2019 год - 0,00 тыс. руб.  2020 год - 0,00 тыс. руб.  2021 год - 0,00 тыс. руб.  2022 год - 0,00 тыс. руб.  Общий объем внебюджетного финансирования:  2014 год - 2150,00 тыс. руб.  2015 год - 0,00 тыс. руб.  2016 год - 0,00 тыс. руб.  2017 год - 0,00 тыс. руб.  2018 год - 0,00 тыс. руб.  2019 год - 0,00 тыс. руб.  2020 год - 0,00 тыс. руб.  2021 год - 0,00 тыс. руб.  2022 год - 0,00 тыс. руб. |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 11.12.2019 № 340

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Тейковского муниципального района**

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование подпрограммы/Источник ресурсного обеспечения** | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | | | |
| **Программа**, всего | | 188406,808 | 7867,5 | 1859,22298 | 16289,30 | 17391,52 | 30731,35 | 9761,40 | 8635,51 | 8409,31 | | | |
| Бюджетные ассигнования | | 150839,845 | 7867,5 | 1859,22298 | 16289,30 | 17391,52 | 30731,35 | 9761,40 | 8635,51 | 8409,31 | | | |
| - федеральный бюджет | | 1843,7 | 2662,9 | 474,71432 | 483,20 | 543,90 | 750,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - бюджет Ивановской области | | 141306,55 | 3689,1 | 471,95436 | 274,80 | 237,40 | 5481,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - бюджет Тейковского  муниципального района | | 1335,0 | 29,8 | 0,00 | 15531,30 | 16610,22 | 24499,55 | 9761,40 | 8635,51 | 8409,31 | | | |
| - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | | 6354,595 | 1485,7 | 912,5543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - бюджеты государственных внебюджетных фондов | | 35416,693 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - общий объем внебюджетного финансирования | | 2150,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. | **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе»** | 3620,8 | 7296,3 | 1859,22298 | 1004,90 | 1353,30 | 1024,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|  | Бюджетные ассигнования | 3620,8 | 7296,3 | 1859,22298 | 1004,90 | 1353,30 | 1024,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|  | - федеральный бюджет | 1843,7 | 2662,9 | 474,71432 | 483,20 | 543,90 | 750,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|  | - бюджет Ивановской области | 1 382,1 | 3233,7 | 471,95436 | 82,50 | 237,40 | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,20 | 572,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|  | -бюджет поселений Тейковского муниципального района | 395,0 | 1399,7 | 912,5543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. | **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Тейковского муниципального района»** | 39885,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
|  | Бюджетные ассигнования | 39885,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
|  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
|  | - бюджет Ивановской области | 34 227,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
|  | - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | 5 657,595 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 35 416,963 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
|  | - общий объем внебюджетного финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3. | **Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе»** | 12 625,0 | 0 | 0 | - | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|  | Бюджетные ассигнования | 12 625,0 | 0 | 0 | - | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|  | - бюджет Ивановской области | 12 500,0 | 0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 125,0 | 0 | 0 | - | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - общий объем внебюджетного финансирования | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4. | **Подпрограмма «Развитие газификации Тейковского муниципального района»** | 94 709, | 29,80 | 0,00 | 5,10 | 75,00 | 5457,35 | 495,60 | 463,91 | | 337,71 | | |
|  | Бюджетные ассигнования | 94 709,00 | 29,80 | 0,00 | 5,10 | 75,00 | 5457,35 | 495,60 | 463,91 | | 337,71 | | |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - бюджет Ивановской области | 93 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5207,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 1 210,00 | 29,8 | 0,00 | 5,10 | 75,00 | 249,48 | 495,60 | 463,91 | | 337,71 | | |
|  | - бюджет поселений Тейковского муниципального района | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - общий объем внебюджетного финансирования | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5. | **Подпрограмма «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района»** | - | 541,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | Бюджетные ассигнования | - | 541,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - федеральный бюджет | - | - | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - бюджет Ивановской области | - | 455,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | - | - | - | 0 | 0 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - бюджет поселений Тейковского муниципального района | - | 86,00 | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6. | **Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1034,10 | 1080,22 | 1278,43 | 1383,10 | 1123,10 | | 1123,10 | | |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1034,10 | 1080,22 | 1278,43 | 1383,10 | 1123,10 | | 1123,10 | | |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - бюджет Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1034,10 | 1080,22 | 1278,43 | 1383,10 | 1123,10 | | 1123,10 | | |
|  | -бюджет поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7. | **Подпрограмма «Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,90 | 807,10 | 1222,80 | 1202,10 | 887,90 | | 887,90 | | |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,90 | 807,10 | 1222,80 | 1202,10 | 887,90 | | 887,90 | | |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | - бюджет Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,90 | 807,10 | 1222,80 | 1202,10 | 887,90 | | | 887,90 | |
|  | -бюджет поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 8. | **Подпрограмма «Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12865,00 | 12570,00 | 21069,00 | 6000,00 | 5500,00 | | | 5500,00 | |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12865,00 | 12570,00 | 21069,00 | 6000,00 | 5500,00 | | | 5500,00 | |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | - бюджет Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12865,00 | 12570,00 | 21069,00 | 6000,00 | 5500,00 | | | 5500,00 | |
|  | -бюджет поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9. | **Подпрограмма «Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,9 | - | - | - | | | - | |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,9 | - | - | - | | | - | |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  | | |  | |
|  | - бюджет Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | | | - | |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,9 | - | - | - | | | - | |
|  | -бюджет поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | | | - | |
| 10. | **Подпрограмма «Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 318,50 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 318,50 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | - бюджет Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 200,0 | 318,50 | 200,0 | 200,0 | | | 200,0 | |
|  | -бюджет поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 11. | **Подпрограмма «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,30 | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | 0,00 | |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,30 | 400,0 | 0,00 | 100,0 | 100,00 | | | | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 400,00 | 0,00 | 100,0 | 100,00 | | | | 0,00 |
| 12. | **Подпрограмма «Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района»** | - | - | - | - | - | 360,60 | 360,60 | 360,60 | | | | 360,60 |
|  | Бюджетные ассигнования | - | - | - | - | - | 360,60 | 360,60 | 360,60 | | | | 360,60 |
|  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | - | - | - | - | - | 360,60 | 360,60 | 360,60 | | | | 360,60 |
|  | -бюджет поселений Тейковского муниципального района | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 13. | **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Тейковского муниципального района»** | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Бюджетные ассигнования | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| - бюджет Ивановской области | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| -бюджет поселений Тейковского муниципального района | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

Приложение № 3 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 11.12.2019 № 340

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2022 годы |
| Исполнители подпрограммы | Отдел градостроительства управления координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района |
| Цель подпрограммы | Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2014 год – 3620,8тыс. руб.  2015 год – 7296,3 тыс. руб.  2016 год – 1859,22298 тыс. руб.  2017 год – 1004,9 тыс. руб.  2018 год – 1353,30 тыс. руб.  2019 год – 1024,67 тыс. руб.  2020 год – 0,00 тыс. руб.  2021 год – 0,00 тыс. руб.  2022 год – 0,00 тыс. руб.  Федеральный бюджет:  2014 год – 1 843,7 тыс. руб.  2015 год – 2662,9 тыс. руб.  2016 год – 474,71432 тыс. руб.  2017 год – 483,2 тыс. руб.  2018 год – 543,90 тыс. руб.  2019 год – 750,33 тыс. руб.  2020 год – 0,00 тыс. руб.  2021 год – 0,00 тыс. руб.  2022 год – 0,00 тыс. руб.  Бюджет Ивановской области:  2014 год – 1382,1 тыс. руб.  2015 год – 3233,7 тыс. руб.  2016 год – 471,95436 тыс. руб.  2017 год – 82,5 тыс. руб.  2018 год – 237,40 тыс. руб.  2019 год – 273,6 тыс. руб.  2020 год – 0,00 тыс. руб.  2021 год – 0,00 тыс. руб.  2022 год – 0,00 тыс. руб. |
|  | Бюджет Тейковского муниципального района:  2014 год – 0,00 тыс. руб.  2015 год – 0,00 тыс. руб.  2016 год – 0,00 тыс. руб.  2017 год – 439,2 тыс. руб.  2018 год – 572,00 тыс. руб.  2019 год – 0,74 тыс. руб.  2020 год – 0,00 тыс. руб.  2020 год – 0,00 тыс. руб.  2021год – 0,00 тыс. руб.  2022 год – 0,00 тыс. руб.  Бюджет поселений Тейковского муниципального района: 2014 год – 395,0тыс.руб.  2015 год – 1399,7 тыс. руб.  2019 год – 912,5543 тыс. руб.  2017 год – 0,00 тыс. руб.  2018 год – 0,00 тыс. руб.  2019 год – 0,00 тыс. руб.  2020 год - 0,00 тыс. руб.  2021 год – 0,00 тыс. руб.  2022 год – 0,00 тыс. руб. |

Приложение № 4 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 11.12.2019 № 340

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия/Источник ресурсного обеспечения** | **Исполнитель** | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе», всего | | |  | 3620,8 | 7296,3 | 1859,22298 | 1004,9 | 1353,30 | 1024,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования | | |  | 3620,8 | 7296,3 | 1859,22298 | 1004,9 | 1353,30 | 1024,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | | |  | 1843,7 | 2662,9 | 474,71432 | 483,2 | 543,90 | 750,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Ивановской области | | |  | 1382,1 | 3233,7 | 471,95436 | 82,5 | 237,40 | 273,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,2 | 572,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | | |  | 395,0 | 1399,7 | 912,5543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения | | | | | | | | | | |  |
|  | бюджетные ассигнования | |  | 3620,8 | 7296,3 | 1859,22298 | 1004,9 | 1353,30 | 1024,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | |  | 1843,7 | 2662,9 | 474,71432 | 483,2 | 543,90 | 750,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области | |  | 1382,1 | 3233,7 | 471,95436 | 82,5 | 237,40 | 273,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,2 | 572,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | |  | 395,0 | 1399,7 | 912,5543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 5 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 11.12.2019 № 340

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие газификации Тейковского муниципального района |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2022 годы |
| Исполнители подпрограммы | - администрация Тейковского муниципального района,  - администрации поселений Тейковского муниципального района |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня газификации Тейковского муниципального района природным газом |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2014 год – 94709,00 тыс. руб.  2015 год – 29,80 тыс. руб.  2016 год – 0,00 тыс. руб.  2017 год – 5,1 тыс. руб.  2018 год – 75,0 тыс. руб.  2019 год – 5457,35 тыс. руб.  2020 год – 495,6 тыс. руб.  2021 год – 463,91 тыс. руб.  2022 год – 337,71 тыс. руб.  бюджет Ивановской области:  2014 год – 93197,00 тыс. руб.  2015 год – 0,00 тыс. руб.  2016 год – 0,00 тыс. руб.  2017 год – 0,00 тыс. руб.  2018 год – 0,00 тыс. руб.  2019 год – 5207,87 тыс. руб.  2020 год – 0,00 тыс. руб.  2021 год – 0,00 тыс. руб.  2022 год – 0,00 тыс. руб.  бюджет Тейковского муниципального района:  2014 год – 1210,00 тыс. руб.  2015 год – 29,80 тыс. руб.  2016 год – 0,00 тыс. руб.  2017 год – 5,1 тыс. руб.  2018 год – 75,0 тыс. руб.  2019 год – 249,48 тыс. руб.  2020 год – 495,6 тыс. руб.  2021 год – 463,91 тыс. руб.  2022 год – 337,71 тыс. руб.  бюджеты поселений Тейковского муниципального района:  2014 год – 302,00 тыс. руб.  2015 год – 0,00 тыс. руб.  2016 год – 0,00 тыс. руб.  2017 год – 0,00 тыс. руб.  2018 год – 0,00 тыс. руб.  2019 год – 0,00 тыс. руб.  2020 год – 0,00 тыс. руб.  2021 год – 0,00 тыс. руб.  2022 год – 0,00 тыс. руб. |
|  | внебюджетные источники:  2014 год – 2150,00 тыс. руб.  2015 год – 0,00 тыс. руб.  2016 год – 0,00 тыс. руб.  2017 год – 0,00 тыс. руб.  2018 год – 0,00 тыс. руб.  2019 год – 0,00 тыс. руб.  2020 год – 0,00 тыс. руб.  2021 год – 0,00 тыс. руб.  2022 год – 0,00 тыс. руб. |

Приложение № 6 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 11.12.2019 № 340

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/**  **Источник ресурсного обеспечения** | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** |
| Подпрограмма «Развитие газификации Тейковского муниципального района», всего | | 96859 | 29,8 | 0,00 | 5,1 | 75,0 | 5457,35 | 495,6 | 463,91 | 337,71 |
| бюджетные ассигнования | | 94709 | 29,8 | 0,00 | 5,1 | 75,0 | 5457,35 | 495,6 | 463,91 | 337,71 |
| - областной бюджет | | 93197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5207,87 | 0,00 | 0,00 |  |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | 1210,0 | 29,8 | 0,00 | 5,1 | 75,0 | 249,48 | 495,6 | 463,91 | 337,71 |
| - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | | 302,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетное финансирование | | 2150,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации для газификации Тейковского муниципального района (строительство магистральных газопроводов) | | | | | | | | | |
| бюджетные ассигнования | 94709 | 29,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 93197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 1210,0 | 29,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | 302,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетное финансирование | 2150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации и газификации населенных пунктов Тейковского муниципального района | | | | | | | | | |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,1 | 0,00 | 0,00 | 495,6 | 463,91 | 337,71 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,1 | 0,00 | 0,00 | 495,6 | 463,91 | 337,71 |
| - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения газоснабжения населения | | | | | | | | |  |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 196,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 196,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расходы на разработку (корректировку) проектной документации и газификацию населённых пунктов, объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5260,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5207,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 7 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 11.12.2019 № 340

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района», всего | | 1034,1 | 1080,22 | 1278,43 | 1383,1 | 1123,1 | 1123,1 |
| бюджетные ассигнования | | 1034,1 | 1080,22 | 1278,43 | 1383,1 | 1123,1 | 1123,1 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | 1034,1 | 1080,22 | 1278,43 | 1383,1 | 1123,1 | 1123,1 |
| - областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки, включенных в Региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района Ивановской области на 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджетные ассигнования: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Взносы региональному оператору на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов | 879,9 | 896,02 | 879,90 | 879,9 | 879,9 | 879,9 |
| Бюджетные ассигнования: | 879,9 | 896,02 | 879,90 | 879,9 | 879,9 | 879,9 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 879,9 | 896,02 | 879,90 | 879,9 | 879,9 | 879,9 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда | 0,0 | 0,0 | 35,00 | 97,0 | 143,2 | 143,2 |
| Бюджетные ассигнования: | 0,0 | 0,0 | 35,00 | 97,0 | 143,2 | 143,2 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 35,00 | 97,0 | 143,2 | 143,2 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий сельским поселениям в части содержания муниципального жилищного фонда | 154,2 | 184,2 | 108,20 | 46,2 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные ассигнования: | 154,2 | 184,2 | 108,20 | 46,2 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 154,2 | 184,2 | 108,20 | 46,2 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Субсидии на возмещение недополученных доходов за коммунальные услуги и содержание временно пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений, а также специализированных жилых помещений Тейковского муниципального района | - | - | 255,33 | 360,0 | 100,0 | 100,0 |
| Бюджетные ассигнования: | - | - | 255,33 | 360,0 | 100,0 | 100,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | - | - | 255,33 | 360,0 | 100,0 | 100,0 |
| - областной бюджет | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 8 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 11.12.2019 №340

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/**  **Источник ресурсного обеспечения** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** |
| Подпрограмма «Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района», всего | | 887,9 | 807,1 | 1222,8 | 1202,1 | 887,9 | 887,9 |
| бюджетные ассигнования | | 887,9 | 807,1 | 1222,8 | 1202,1 | 887,9 | 887,9 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | 887,9 | 807,1 | 1222,8 | 1202,1 | 887,9 | 887,9 |
| - областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Ремонт и содержание уличного водоснабжения населенных пунктов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,2 | 529,1 | 529,1 |
| Бюджетные ассигнования: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,2 | 529,1 | 529,1 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,2 | 529,1 | 529,1 |
| - бюджет Ивановской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Ремонт, строительство и содержание колодцев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 358,8 | 358,8 |
| Бюджетные ассигнования: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 358,8 | 358,8 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 358,8 | 358,8 |
| - бюджет Ивановской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий сельским поселениям на организацию в границах поселений водоснабжения населения | 544,8 | 807,1 | 1222,8 | 887,9 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные ассигнования: | 544,8 | 807,1 | 1222,8 | 887,9 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 544,8 | 807,1 | 1222,8 | 887,9 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Ивановской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Субсидии организациям коммунального комплекса Тейковского муниципального района на ремонт и содержание уличного водоснабжения населенных пунктов | 343,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные ассигнования: | 343,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 343,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Ивановской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 9 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 11.12.2019 № 340

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** |
| Подпрограмма «Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением», всего | | 12865,0 | 12570,0 | 21069,0 | 6000,0 | 5500,0 | 5500,0 |
| Бюджетные ассигнования | | 12865,0 | 12570,0 | 21069,0 | 6000,0 | 5500,0 | 5500,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | 12865,0 | 12570,0 | 21069,0 | 6000,0 | 5500,0 | 5500,0 |
| - областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Субсидии организациям коммунального комплекса Тейковского муниципального района на организацию обеспечения теплоснабжения потребителей в условиях подготовки и прохождения отопительного периода | 9393,0 | 10222,0 | 20200,0 | 4531,4 | 5000,0 | 5000,0 |
| Бюджетные ассигнования: | 9393,0 | 10222,0 | 20200,0 | 4531,4 | 5000,0 | 5000,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 9393,0 | 10222,0 | 20200,0 | 4531,4 | 5000,0 | 5000,0 |
| - бюджет Ивановской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Формирование районного фонда материально-технических ресурсов | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Бюджетные ассигнования: | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| - бюджет Ивановской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий сельским поселениям на организацию в границах поселений теплоснабжения населения | 3365,0 | 217,0 | 869,0 | 968,6 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные ассигнования | 3365,0 | 217,0 | 869,0 | 968,6 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 3365,0 | 217,0 | 896,0 | 968,6 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Ивановской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Субсидии организациям коммунального комплекса Тейковского муниципального района на создание резервного запаса каменного угля | 0,0 | 2131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,0 | 2131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,0 | 2131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Ивановской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 10 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 11.12.2019 № 340

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия/**  **Источник ресурсного обеспечения** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** |
| Подпрограмма «Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района», всего | | 200,0 | 200,0 | 318,5 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| бюджетные ассигнования | | 200,0 | 200,0 | 318,5 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | 200,0 | 200,0 | 318,5 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| - областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | - содержание территорий кладбищ, обустройство контейнерных площадок; | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 150,0 | 150,0 |
| Бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 150,0 | 150,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 150,0 | 150,0 |
| - бюджет Ивановской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | - проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции территорий кладбищ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 50,0 | 50,0 |
| Бюджетные ассигнования: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 50,0 | 50,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 50,0 | 50,0 |
| - бюджет Ивановской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | - межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения сельских поселений | 200,0 | 200,0 | 318,5 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные ассигнования: | 200,0 | 200,0 | 318,5 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 200,0 | 200,0 | 318,5 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Ивановской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 11 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

от 11.12.2019 № 340

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия/**  **Источник ресурсного обеспечения** | **Исполнитель** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района», всего | | Администрация Тейковского муниципального района | 360,6 | 360,6 | 360,6 | 360,6 | |
| Бюджетные ассигнования | | 360,6 | 360,6 | 360,6 | 360,6 | |
| - бюджет Тейковского муниципального района | | 360,6 | 360,6 | 360,6 | 360,6 | |
| - бюджет Ивановской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1. | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса Тейковского муниципального района на возмещение разницы в тарифах, затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг государственными (муниципальными) унитарными предприятиями в рамках подпрограммы «Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджетные ассигнования: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - бюджет Ивановской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2. | Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельским поселениям на участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору и транспортированию, твердых коммунальных отходов сельских поселений | 360,6 | 360,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджетные ассигнования: | 360,6 | 360,6 | 0,0 | 0,0 | |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 360,6 | 360,6 | 0,0 | 0,0 | |
| - бюджет Ивановской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3. | Обустройство дополнительных контейнерных площадок | 0,0 | 0 | 360,6 | 360,6 | |
| Бюджетные ассигнования: | 0,0 | 0 | 360,6 | 360,6 | |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 0,0 | 0 | 360,6 | 360,6 | |
| - бюджет Ивановской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |