**администрация**

**тейковского муниципального района**

**ивановской области**

**п о с т а н о в л е н и е**

от 18.02.2019 № 57

г. Тейково

**О внесении изменений в постановление администрации Тейковского муниципального района от 22.11.2013г. № 622 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным**

**жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами**

**жилищно-коммунального хозяйства населения**

**Тейковского муниципального района» (в действующей редакции)**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тейковского муниципального района, постановлением администрации Тейковского муниципального района от 01.10.2013 №523 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тейковского муниципального района», в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района», администрация Тейковского муниципального района

**постановляет:**

Внести в постановление администрации Тейковского муниципального района от 22.11.2013г. № 622 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района» (в действующей редакции) следующие изменения:

в приложении № 1 к постановлению:

1. Раздел «1. Паспорт программы» изложить в новой редакции согласно приложению №1.

2. Таблицу 4. «Ресурсное обеспечение реализации Программы» Раздела «4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Тейковского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению №2.

3. В приложении №4 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тейковского муниципального района»:

3.1. Раздел «1. Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Развитие газификации Тейковского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению №3.

3.2. Таблицу 2. «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы» Раздела «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению №4.

**Глава Тейковского**

**муниципального района С.А. Семенова**

Приложение № 1 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

 от 18.02.2019 № 57

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиепрограммы | Обеспечение доступным и комфортным жильем,объектами инженерной инфраструктуры и услугамижилищно-коммунального хозяйства населенияТейковского муниципального района |
| Срок реализациипрограммы | 2014 – 2021 годы |
| Администраторпрограммы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района |
|  Исполнители программы | - Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района;- администрации поселений Тейковского муниципального района;- финансово кредитные учреждения |
| Переченьподпрограмм | 1.Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе 2. Переселение граждан из аварийного жилищногофонда на территории Тейковского муниципального района 3. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе 4. Развитие газификации Тейковского муниципального района 5. Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района6. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района7. Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района8. Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением9. Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района10. Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района11. Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки 12. Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района |
| Цели программы | 1. Стимулирование развития жилищного строительства.2. Повышение уровня газификации Тейковского муниципального района природным газом.3. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования.4. Улучшение технического состояния объектов ЖКХ, многоквартирных домов, обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами5. Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности |
| Объем ресурсного обеспечения | Общий объем бюджетных ассигнований:2014 год - 150839,845 тыс. руб.2015 год - 7867,5 тыс. руб.2016 год - 1859,22298 тыс. руб.2017 год - 16289,30 тыс. руб.2018 год - 17391,52 тыс. руб.2019 год - 14698,73 тыс. руб.2020 год - 8091,60 тыс. руб.2021 год - 8071,60 тыс. руб.Федеральный бюджет:2014 год - 1 843,7 тыс. руб.2015 год - 2662,9 тыс. руб.2016 год - 474,71432 тыс. руб.2017 год - 483,20 тыс. руб. 2018 год - 543,90 тыс. руб.2019 год - 0,00 тыс. руб.2020 год - 0,00 тыс. руб.2021 год - 0,00 тыс. руб.бюджет Ивановской области:2014 год - 141306,55 тыс. руб.2015 год - 3689,1 тыс. руб.2016 год - 471,95436 тыс. руб.2017 год - 274,80 тыс. руб.2018 год - 237,40 тыс. руб.2019 год - 5935,23 тыс. руб.2020 год - 0,00 тыс. руб.2021 год - 0,00 тыс. руб.бюджет Тейковского муниципального района:2014 год - 1335,0 тыс. руб.2015 год - 29,8 тыс. руб.2016 год - 0,00 тыс. руб. 2017 год - 15531,30 тыс. руб.2018 год - 16610,22 тыс. руб.2019 год - 8763,50 тыс. руб.2020 год - 8091,60 тыс. руб.2021 год – 8071,60 тыс. руб.бюджеты поселений Тейковского муниципального района:2014 год - 6354,595 тыс. руб.2015 год - 1485,7 тыс. руб.2016 год - 912,5543 тыс. руб.2017 год - 0,00 тыс. руб.2018 год - 0,00 тыс. руб.2019 год - 0,00 тыс. руб.2020 год - 0,00 тыс. руб.2021 год - 0,00 тыс. руб.Общий объем государственных внебюджетных фондов:2014 год - 35416,963 тыс. руб.2015 год - 0,00 тыс. руб.2016 год - 0,00 тыс. руб.2017 год - 0,00 тыс. руб.2018 год - 0,00 тыс. руб.2019 год - 0,00 тыс. руб.2020 год - 0,00 тыс. руб.2021 год - 0,00 тыс. руб.Общий объем внебюджетного финансирования:2014 год - 2150,00 тыс. руб.2015 год - 0,00 тыс. руб.2016 год - 0,00 тыс. руб.2017 год - 0,00 тыс. руб.2018 год - 0,00 тыс. руб.2019 год - 0,00 тыс. руб.2020 год - 0,00 тыс. руб.2021 год - 0,00 тыс. руб. |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

 от 18.02.2019 № 57

 Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы/Источник ресурсного обеспечения** | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** |
| **Программа**, всего | 188406,808 | 7867,5 | 1859,22298 | 16289,30 | 17391,52 | 14698,73 | 8091,60 | 8071,60 |
| Бюджетные ассигнования | 150839,845 | 7867,5 | 1859,22298 | 16289,30 | 17391,52 | 14698,73 | 8091,60 | 8071,60 |
| - федеральный бюджет | 1843,7 | 2662,9 | 474,71432 | 483,20 | 543,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Ивановской области | 141306,55 | 3689,1 | 471,95436 | 274,80 | 237,40 | 5935,23 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 1335,0 | 29,8 | 0,00 | 15531,30 | 16610,22 | 8763,50 | 8091,60 | 8071,60 |
| - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | 6354,595 | 1485,7 | 912,5543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 35416,693 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - общий объем внебюджетного финансирования | 2150,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе»** | 3620,8 | 7296,3 | 1859,22298 | 1004,90 | 1353,30 | 107,40 | 0,00 | - |
|  | Бюджетные ассигнования | 3620,8 | 7296,3 | 1859,22298 | 1004,90 | 1353,30 | 107,40 | 0,00 | - |
|  | - федеральный бюджет | 1843,7 | 2662,9 | 474,71432 | 483,20 | 543,90 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | - бюджет Ивановской области | 1 382,1 | 3233,7 | 471,95436 | 82,50 | 237,40 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,20 | 572,00 | 107,40 | 0,00 | - |
|  | -бюджет поселений Тейковского муниципального района  | 395,0 | 1399,7 | 912,5543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Тейковского муниципального района»** | 39885,045 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные ассигнования | 39885,045 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет Ивановской области | 34 227,45 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | 5 657,595 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 35 416,963 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - общий объем внебюджетного финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | **Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе»** | 12 625,0 | 0 | 0 | - | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные ассигнования | 12 625,0 | 0 | 0 | - | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области | 12 500,0 | 0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 125,0 | 0 | 0 | - | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - общий объем внебюджетного финансирования | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | **Подпрограмма «Развитие газификации Тейковского муниципального района»** | 94 709, | 29,80 | 0,00 | 5,10 | 75,00 | 6509,73 | 0,00 | - |
|  | Бюджетные ассигнования | 94 709,00 | 29,80 | 0,00 | 5,10 | 75,00 | 6509,73 | 0,00 | - |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | - бюджет Ивановской области | 93 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5935,23 | 0,00 | - |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 1 210,00 | 29,8 | 0,00 | 5,10 | 75,00 | 574,50 | 0,00 | - |
|  | - бюджет поселений Тейковского муниципального района | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | - общий объем внебюджетного финансирования | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5. | **Подпрограмма «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района»** | - | 541,40 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 20,00 | - |
|  | Бюджетные ассигнования | - | 541,40 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 20,00 | - |
|  | - федеральный бюджет | - | - | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | - бюджет Ивановской области | - | 455,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | - | - | - | 0 | 0 | 10,00 | 20,00 | - |
|  | - бюджет поселений Тейковского муниципального района | - | 86,00 | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6. | **Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1034,10 | 1080,22 | 1023,10 | 1023,10 | 1023,10 |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1034,10 | 1080,22 | 1023,10 | 1023,10 | 1023,10 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1034,10 | 1080,22 | 1023,10 | 1023,10 | 1023,10 |
|  | -бюджет поселений Тейковского муниципального района  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | **Подпрограмма «Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,90 | 807,10 | 887,90 | 887,90 | 887,90 |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,90 | 807,10 | 887,90 | 887,90 | 887,90 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,90 | 807,10 | 887,90 | 887,90 | 887,90 |
|  | -бюджет поселений Тейковского муниципального района  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | **Подпрограмма «Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12865,00 | 12570,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12865,00 | 12570,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12865,00 | 12570,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 |
|  | -бюджет поселений Тейковского муниципального района  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | **Подпрограмма «Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,9 | - | - | - |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,9 | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  | - бюджет Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,9 | - | - | - |
|  | -бюджет поселений Тейковского муниципального района  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 10. | **Подпрограмма «Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | -бюджет поселений Тейковского муниципального района  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | **Подпрограмма «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,30 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,30 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 400,00 | 100,00 | 100,0 | 100,00 |
| 12. | **Подпрограмма «Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района»** | - | - | - | - | - | 360,60 | 360,60 | 360,60 |
|  | Бюджетные ассигнования | - | - | - | - | - | 360,60 | 360,60 | 360,60 |
|  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | - | - | - | - | - | 360,60 | 360,60 | 360,60 |
|  | -бюджет поселений Тейковского муниципального района  | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

 от 18.02.2019 № 57

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  Развитие газификации Тейковского муниципального района |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2021 годы |
| Исполнители подпрограммы  | - администрация Тейковского муниципального района,- администрации поселений Тейковского муниципального района |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня газификации Тейковского муниципального района природным газом |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:2014 год – 94709,00 тыс. руб.2015 год – 29,80 тыс. руб.2016 год – 0,00 тыс. руб.2017 год – 5,1 тыс. руб.2018 год – 75,0 тыс. руб.2019 год – 6509,73 тыс. руб.2020 год – 0,00 тыс. руб.2021 год – 0,00 тыс. руб.бюджет Ивановской области:2014 год – 93197,00 тыс. руб.2015 год – 0,00 тыс. руб.2016 год – 0,00 тыс. руб.2017 год – 0,00 тыс. руб.2018 год – 0,00 тыс. руб.2019 год – 5935,23 тыс. руб.2020 год – 0,00 тыс. руб.2021 год – 0,00 тыс. руб.бюджет Тейковского муниципального района:2014 год – 1210,00 тыс. руб.2015 год – 29,80 тыс. руб.2016 год – 0,00 тыс. руб.2017 год – 5,1 тыс. руб.2018 год – 75,0 тыс. руб.2019 год – 574,5 тыс. руб.2020 год – 0,00 тыс. руб.2021 год – 0,00 тыс. руб. |
|  |  |
|  | бюджеты поселений Тейковского муниципального района:2014 год – 302,00 тыс. руб.2015 год – 0,00 тыс. руб.2016 год – 0,00 тыс. руб.2017 год – 0,00 тыс. руб.2018 год – 0,00 тыс. руб.2019 год – 0,00 тыс. руб.2020 год – 0,00 тыс. руб.2021 год – 0,00 тыс. руб.внебюджетные источники:2014 год – 2150,00 тыс. руб.2015 год – 0,00 тыс. руб.2016 год – 0,00 тыс. руб.2017 год – 0,00 тыс. руб.2018 год – 0,00 тыс. руб.2019 год – 0,00 тыс. руб.2020 год – 0,00 тыс. руб.2021 год – 0,00 тыс. руб. |
|  |

Приложение № 4 к постановлению

администрации Тейковского

муниципального района

 от 18.02.2019 № 57

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** |
| Подпрограмма, всего | 96859 | 29,8 | 0,00 | 5,1 | 75,0 | 6509,73 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования | 94709 | 29,8 | 0,00 | 5,1 | 75,0 | 6509,73 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 93197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5935,23 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Тейковского муниципального района | 1210,0 | 29,8 | 0,00 | 5,1 | 75,0 | 574,50 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | 302,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетное финансирование | 2150,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации для газификации Тейковского муниципального района (строительство магистральных газопроводов)  |
|  | бюджетные ассигнования | 94709 | 29,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 93197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 1210,0 | 29,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | 302,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - внебюджетное финансирование | 2150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации и газификации населенных пунктов Тейковского муниципального района  |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,1 | 0,00 | 514,55 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,1 | 0,00 | 514,55 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения газоснабжения населения |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | На разработку (корректировку) проектной документации и газификации населённых пунктов Тейковского муниципального района  |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5935,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5935,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Расходы на разработку (корректировку) проектной документации и газификации населённых пунктов, объектов социальной инфраструктуры |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,95 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,95 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджеты поселений Тейковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |